| UBND TỈNH YÊN BÁI SỞ CÔNG THƯƠNG Số: 1141/BC – SCT |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Yên Bái, ngày 23 tháng 6 năm 2020 |
| --- | --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Kết quả hoạt động công thương tháng 6 – 6 tháng,

phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2020

Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 6 và 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19; một số lĩnh vực sản xuất, chế biến tiếp tục bị sụt giảm so với cùng kỳ do tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa sang các thị trường truyền thống, trọng điểm bị hạn chế do nhiều nước tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương, sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Ngành công thương đã chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu với tỉnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó hoạt động của ngành tiếp tục duy trì ổn định, cụ thể:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG THƯƠNG THÁNG  6-6 THÁNG NĂM 2020.

1. Tình hình sản xuất công nghiệp:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 tháng 6 ước đạt 1044,4 tỷ đồng, tăng 6,93% so với tháng trước, luỹ kế 6 tháng ước đạt 5.377,17 tỷ đồng, tăng 6,73% so với cùng kỳ, bằng 93,67% so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2020, bằng 41,4% so với kịch bản tăng trưởng năm 2020,trong đó: Khai khoáng ước đạt 331,97 tỷ đồng, giảm 16,08% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 4.671,28  tỷ đồng, tăng 9,37% so với cùng kỳ; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước đạt 344,55 tỷ đồng, giảm 5,65% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 29,37 tỷ đồng, tăng 1,14% so cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6 năm 2020 tăng  5,37% so với tháng 5 năm 2020 và tăng 5,04% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: Khai khoáng giảm 16,07%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,65%; Sản xuất và phân phối điện giảm 6,74%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,98%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số sản xuất công nghiệp:

+ Điện thương phẩm ước đạt 80 triệu Kwh, tăng 5,26% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 451,8 triệu Kwh, tăng 2,56% so với cùng kỳ.

+ Xi măng Portlanđ đen ước đạt 175 ngàn tấn, giảm 3,1% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 887,77 ngàn tấn, tăng 29,16% so với cùng kỳ.

+ Điện sản xuất ước đạt 83,3 triệu Kwh, tăng 10,47% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 367,1 triệu Kwh, giảm 9,28% so với cùng kỳ.

+ Đá Block ước đạt 511 m3, tăng 3,22% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 3.863 m2, tăng 2,47 % so với cùng kỳ.

+ Đá xây dựng khác ước đạt 118.403 m3, tăng 2,92% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 511.775 m3, tăng 17,45% so với cùng kỳ.

+ Quặng sắt và tinh quặng sắt ước đạt 15.378 tấn, tăng 22,1%% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 65.234 tấn, giảm 46,49% so với cùng kỳ.

+ Giấy làm vàng mã ước đạt  3.349 tấn, tăng 12,23% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 16.374 tấn, giảm 12,08% so với cùng kỳ.

+ Chè chế biến ước đạt  3.697 tấn, tăng 133,83% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 6.732 tấn, giảm 5,05% so với cùng kỳ.

Hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp: Chương trình khuyến công quốc gia được Bộ Công Thương phê duyệt 02 đề án (03 cơ sở) với tổng kinh phí là 900 triệu đồng, Tổ chức nghiệm thu 01 cơ sở tại huyện Văn Chấn với kinh phí là 300 triệu đồng. Đối với chương trình khuyến công địa phương được UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí là 3.000 triệu đồng, trong đó; Kinh phí thực hiện 18 đề án là 2.470 triệu đồng và kinh phí thực hiện các hoạt động khuyến công khác là 530 triệu đồng. Đã ký hợp đồng với 18 cơ sở thụ hưởng. Các nội dung khác đang triển khai theo đúng kế hoạch; Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp đang tiếp tục thực hiện 06 công trình với tổng giá trị 518,703 triệu đồng, đến nay đã hoàn thành 05/06 công trình với giá trị 48,3 triệu đồng; Chương trình tiết kiệm năng lượng đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí là 500 triệu đồng, đang triển khai các thủ thục cần thiết để ký hợp đồng với các đơn vị thụ hưởng.

Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2020: Được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn 10 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách địa phương). Đã được UBND tỉnh phê duyệt phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đã được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của dự án. Đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và đang triển khai các bước tiếp theo. Hoàn thành giải ngân 9,4 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch năm. Đang triển khai các bước tiếp theo.

Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020- EU tài trợ: Được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn 57,9 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn ODA do EU tài trợ không hoàn lại: 47,6 tỷ đồng, Nguồn vốn ngân sách địa phương 10,3 tỷ đồng. Hoàn thành giải ngân 5,631 tỷ đồng, bằng 9,72% kế hoạch năm. Đang triển khai các bước tiếp theo.

2. Hoạt động kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại tháng 6 - 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tiếp tục đảm bảo tốt việc cân đối cung cầu, công tác kiểm tra kiểm soát thị trường được tăng cường và giá cả các mặt hàng không có biến động lớn. Tuy nhiên do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên các chỉ tiêu thương mại đều giảm so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 6/2020 ước đạt 1.555,96 tỷ đồng, tăng 6,48% với tháng trước, lũy kế ước đạt 8.580,44 tỷ đồng, giảm 2,02% so với cùng kỳ, bằng 95,75% so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2020, bằng 43,2% so với kịch bản tăng trưởng năm 2020. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 359,46 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,18%; các khu vực kinh tế khác ước đạt 8.220,98 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 95,82%, cụ thể:

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 6/2020 ước đạt 1.390,59 tỷ đồng, tăng 6,37% với tháng trước, lũy kế ước đạt 7.786,88 tỷ đồng, tăng 1,58% so với cùng kỳ, bằng 96,21% so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2020, bằng 43,35% so với kịch bản tăng trưởng năm 2020;

+ Doanh thu hoạt động dịch vụ tháng 6/2020 ước đạt 165,35 tỷ đồng, tăng 7,46% với tháng trước, lũy kế ước đạt 793,56 tỷ đồng, giảm 27,26% so với cùng kỳ, bằng 91,1% so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2020, bằng 41,76% so với kịch bản tăng trưởng năm 2020;

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 6/2020 ước đạt 14,14 triệu USD tăng 16,95% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 71,83 triệu USD, giảm 11,29% so với cùng kỳ, bằng 100% so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2020, bằng 34,2% so với kịch bản tăng trưởng năm 2020.

- Công tác xúc tiến thương mại: Được UBND tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí hoạt động XTTM năm 2020; đến nay đã hoàn thành các đề án thành phần để triển khai kế hoạch XTTM năm 2020 theo quyết định; đã phát hành 06/12 bản tin Công Thương; tổ chức được 02/15 hội chợ; Hỗ trợ một số doanh nghiệp xây dựng tờ rơi giới thiệu sản phẩm; Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử để quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho một số sản phẩm nông, lâm sản chế biến.

3. Công tác quản lý nhà nước

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1155/QBND-VX ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sau thời gian giãn cách xã hội; Thực hiện Văn bản số 993/UBND-TKTH ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện biện pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Trong tháng 4 và tháng 5/2020, Sở Công Thương đã tham dự Hội nghị do UBND tỉnh tổ chức để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Tham mưu tổ chức thành công hội thảo về Dự án sản xuất pin năng lượng mặt trời tại Khu Công nghiệp phía Nam và các dự án điện mặt trời trên hồ Thác Bà; Báo cáo UBND tỉnh Đề nghị Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh, bổ sung đấu nối quy hoạch một số thủy điện trên địa bàn; Thực hiện giải quyết, trả lời đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại công văn số 846/SCT-VP ngày 20/5/2020; Chỉ đạo, phối hợp với Công ty điện lực Yên Bái triển khai Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương hướng dẫn hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; Tập trung thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo phạm vi lĩnh vực ngành công thương cho 20 nhà đầu tư được UBND tỉnh giao văn bản số 1171/UBND-TH và 1172/UBND-TH ngày 27/4/2020; tiếp tục có văn bản thông báo cho phép tổ chức hội chợ thương mại trên địa bàn; xây dựng kế hoạch phát triển công thương giai đoạn 2021-2025; Tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều Bắc Giang năm 2020 tại điểm cầu Yên Bái; Tham dự Diễn đàn năng lượng Việt Nam, hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn do Bộ Công Thương tổ chức trung tuần tháng 6/2020; Thực hiện rà soát các dự án đầu tư để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Đề xuất các nội dung trọng tâm thuộc lĩnh vực công thương để tham mưu UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị với Chính phủ tại phiên họp 6 tháng đầu năm 2020 trực tuyến với các địa phương…

II. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THÁNG 7 NĂM 2020.

1. Mục tiêu:

- Giá trị SXCN (so sánh 2010) phấn đấu đạt từ 1.400 tỷ đồng trở lên;

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.900 tỷ đồng;

- Xuất khẩu phấn đấu đạt 14 triệu USD trở lên;

2. Giải pháp thực hiện:

2.1. Giải pháp chung:

- Tập trung chỉ đạo, quán triệt và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 15/01/2020 và Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Yên Bái để quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

- Tiếp tục thực hiện Văn bản số 993/UBND-TKTH ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện biện pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

2.2. Giải pháp chủ yếu.

- Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, địa phương nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để tổng hợp, theo dõi và đánh giá đầy đủ tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu trên địa bàn. Nắm bắt tình hình và đánh giá các sản phẩm chủ yếu chịu ảnh hưởng và những sản phẩm không ảnh hưởng để thay thế, bù đắp cho những sản phẩm thiếu hụt.

- Tăng cường phối hợp với Cục QLTT tỉnh trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại; hàng giả hàng kém chất lượng, tập trung kiểm tra trên các tuyến giao thông và địa bàn trọng điểm, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu; kịp thời xử lý các vi phạm, ổn định thị trường bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng;

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về xúc tiến thương mại và thương mại điện tử để phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, cụ thể:

+ Tuyên truyền các sản phẩm thế mạnh của tỉnh trên truyền hình địa phương;

+ Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất chè trong tỉnh;

+ Triển khai, duy trì, quản trị phần mềm giải pháp công nghệ sàn giao dịch thương mại điện tử để đăng tải, quảng bá thông tin, hình ảnh các sản phẩm thế mạnh của tỉnh lên sàn;

+ Hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh cài đặt phần mềm tiện ích, phần mềm kế toán quả trị doanh nghiệp ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Triển khai đề án hỗ trợ 01 điểm bán hàng OCOP năm 2020.

- Triển khai các nội dung tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế, các hiệp định thương mại tự do EVFTA, CPTPP;

- Trình Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch đối với 02 dự án điện năng lượng mặt trời trên hồ Thác Bà và dự án điện sinh khối tại Khu công nghiệp phía Nam;

-  Hoàn thành báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện trên địa bàn;

-  Xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025; Quy chế quản lý hoạt động khuyến công;

- Tiếp tục rà soát các tồn tại, hạn chế của các dự án thủy điện; Triển khai công tác đánh giá an toàn đập thủy điện trên địa bàn phục vụ kế hoạch phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2020;

- Tiếp tục đề xuất các biện pháp, giải pháp thúc đẩy lưu thông, tiêu dùng, xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh sau dịch Covid-19;

Trên đây là báo cáo của Sở Công Thương Yên Bái về tình hình phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 6-6 tháng, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2020./.

| Nơi nhận: - Bộ Công thương; - TT Tỉnh uỷ; - TT Đoàn đại biểu QH, HĐND, UBND; - Vụ Kế hoạch; - Vụ Thị trường trong nước; - Vụ Thương mại miền núi; - Cục Công Thương địa phương; - Sở Kế hoạch - đầu tư; - Lãnh đạo Sở; - Các đơn vị, các phòng, ban chuyên môn Sở; - Lưu:VP. | # GIÁM ĐỐC # (đã ký) # Vũ Vinh Quang |
| --- | --- |